网站产品与技术方案

# AI 基础教育公益网站搭建方案

V0.2：课程体系、双 Demo、页面架构、成本边界与两人实施计划

| 项目 | 当前定义 |
| --- | --- |
| 版本 | V0.2 产品结构修订稿 |
| 状态 | 待两位协作者确认后进入网站原型搭建 |
| 目标用户 | 小学高年级至初中学生，以及其家长与教师 |
| 产品形态 | 公益、内容优先、可持续学习的青少年 AI 学习网站 |
| 核心成果 | 完整路线：一项 Agent 创作作品 + 一份个人学习资料包 |
| 协作方式 | 两人共同开发；模块单一负责人；短周期集成 |
| 日期 | 2026 年 7 月 26 日 |

本版核心变化 从“课程、实验、创作等栏目集合”收敛为一条明确主线：系统课程负责看懂，两个完整 Demo 负责操作、修改与产出；首版先把网站结构和内容闭环做扎实，不以开放式 AI API 为前置条件。

原文件保留为 V0.1。本文件为独立修订稿，不覆盖原件。

# 文档目录

1. 方案结论

2. 产品定位与学习闭环

3. 首版边界与分阶段策略

4. 网站学习路线主线

5. 全站信息架构与导航

6. 参考 labuladong 的布局原则

7. 逐页框架与内容要求

8. Demo 1（学生端：AI 创作实验室）

9. Demo 2（学生端：AI 学习实验室）

10. API 成本控制与接入闸门

11. 内容、互动与进度系统

12. 视觉与交互规范

13. 技术架构与部署

14. 两人分工与协作规则

15. 实施计划与验收标准

16. 风险、合规与待确认事项

17. 附录：路由、目录结构与参考来源

建议阅读顺序 先确认第 1–6 节的产品与页面结构，再确认两个 Demo 的首版形态和 API 成本闸门；技术栈与服务器选择应服从已冻结的页面和内容边界。

# 1. 方案结论

一句话定位 一个让青少年系统理解 AI、反复练习 Agent 使用方法，并最终产出真实作品与个人学习资料包的公益学习网站。

学校一两个小时的讲座通常只能完成“知道 AI 和 Agent 是什么”。本网站要补上讲座之后缺失的学习过程：学生能沿着清晰课程持续学习，在页面内完成小互动，再进入两个完整项目，把理解转化为操作、修改、验证和成果。

- 内容优先：课程与项目流程是产品地基，AI 聊天不是首页和首版的中心。

- 主线收敛：8 阶段学习路线由 5 章基础课程、2 个完整实践项目和 1 个成果展示与复盘阶段组成。

- 两个 Demo 项目化：它们拥有独立入口、完整步骤、过程记录和最终成果，不是文章中的短例子。

- 学生端统一称“实践项目”：Demo 1 命名为“AI 创作实验室”，Demo 2 命名为“AI 学习实验室”；Demo 仅作为方案内部称呼。

- 布局文档化：采用吸顶顶栏、左侧课程树、克制正文宽度、页内目录和连续阅读导航。

- 成本分层：公益首版可在零模型 API 条件下成立；真实模型调用必须经过预算、额度、安全和效果验证。

- 两人可维护：内容采用 MDX，互动采用标准组件，路由、设计变量和内容字段先冻结。

| 阶段 | 网站必须证明什么 | 可见成果 |
| --- | --- | --- |
| 基础课程 | 学生能用自己的话解释 AI、LLM、Agent 及其局限 | 章节进度、小互动结果 |
| Demo 1 | 学生会描述需求、测试结果并迭代作品 | 可运行网页/小游戏、修改记录、成果页（公开分享后置） |
| Demo 2 | 学生会定位卡点、核验解释并整理学习材料 | 笔记、导图、知识卡、自测和薄弱点 |
| 成果展示 | 过程比“一句话生成”更重要 | 作品故事、版本变化、学习反思 |

# 2. 产品定位与学习闭环

## 2.1 要解决的问题

通用 AI 工具可以给出答案，却不会自动形成适龄、连续、可复习的学习路径。单次讲座能激发兴趣，却难以支撑学生回到家继续操作。我们的价值不是再做一个聊天框，而是把“课程、实践、成果和复盘”组织成稳定的学习环境。

## 2.2 核心学习闭环

学习闭环 看懂 → 操作 → 完成任务 → 发现问题 → 反复修改 → 形成作品 → 复盘方法。

每个环节都要在界面中留下证据：课程完成状态、互动结果、项目计划、修改前后对比、最终作品和学生自己的反思。网站不是“展示 AI 很厉害”，而是让学生知道自己做了什么、为什么修改、如何判断结果。

## 2.3 用户与价值

| 对象 | 最关心的问题 | 网站给予的价值 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 从哪里开始？怎样把想法变成作品？哪里不懂怎么办？ | 清晰路径、短课、小互动、完整项目和成果出口 |
| 家长 | 是否安全？是不是代写？孩子真正学到了什么？ | 过程记录、成果样例、安全边界和家庭陪伴建议 |
| 教师/学校 | 讲座之后如何延伸？是否便于组织活动？ | 可复用课程、项目任务单、课堂体验码和成果展示 |
| 公益项目方 | 如何低成本持续维护并证明社会价值？ | 公开内容、可量化完成率、低 API 依赖和可迭代架构 |

## 2.4 成功标准

- 学生首次进入网站，两次点击内开始第一课。

- 学生完成前五章后，能区分 LLM、Agent、工具调用、记忆和核验。

- 学生完成任意一个实践项目并保留过程，记为“项目入门完成”；完成两个项目并产生两类成果，才记为“完整学习路线完成”。

- 家长在 3 分钟内理解平台价值、安全边界和孩子的可见成果。

- 网站在不接开放式 AI API 的情况下仍具有完整学习价值。

# 3. 首版边界与分阶段策略

## 3.1 首版必须包含

- 统一首页、学习路线、课程目录和稳定的课程阅读模板。

- 8 阶段学习路线；其中前五阶段为 10–15 分钟基础课程，第六、七阶段为完整实践项目，第八阶段为成果展示与复盘。

- 至少 2 个无需真实模型 API 的概念互动，例如“猜下一个词”和“Agent 任务排序”。

- Demo 1 和 Demo 2 各自有项目首页、步骤页、示例过程、结果样例和复盘页。

- 作品展示、家长专区、关于项目、隐私、未成年人保护、使用条款和反馈入口。

- 本地阅读进度、收藏或项目检查项；无需注册即可体验主要内容。

## 3.2 首版明确不做

| 暂不做 | 原因 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| 无限制 AI 对话 | API 成本、幻觉、内容安全和未成年人保护要求高 | 受限流程通过真实用户测试并建立预算与审核 |
| 支付与会员 | 公益验证期不需要，账户和退款逻辑会分散精力 | 出现持续使用与明确服务成本 |
| 开放上传、评论和社区 | 涉及审核、隐私、版权和社区治理 | 有人工审核和发布机制 |
| 完整学生账户 | 首版无需收集未成年人身份信息 | 需要跨设备进度、班级或作品保存 |
| 原生 App | 网站更适合快速迭代、分享和课堂使用 | 高频需求已经被网页验证 |
| 自研模型或微调 | 投入与首版目标不匹配 | 课程和评测数据足够且确有必要 |

## 3.3 三阶段策略

| 阶段 | 核心能力 | 模型 API 策略 | 上线目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| A：公益静态首版 | 课程、互动、预置体验和外部 Agent 任务单 | 站内零 API；预置案例使用静态数据与本地逻辑 | 验证结构、内容和项目完成率 |
| B：小范围课堂试点 | 受限 Agent 流程、体验码、结果保存 | 管理员额度；每日/每人上限；只开放固定任务 | 验证学习效果、成本和安全 |
| C：公开增强版 | 个性化问答、笔记和自测 | 模型网关、缓存、审核、预算告警和降级 | 在可控成本下扩大服务 |

## 3.4 三种项目体验模式

| 模式 | 前提 | 学生可以完成什么 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预置体验模式 | 无需任何 Agent 账号 | 按受控案例走完方法流程，生成模板化作品或资料包 | 结果来自预置内容与规则，不宣称是真实自由 Agent |
| 自主实践模式 | 使用经家长/学校允许的外部 Agent | 围绕自己的主题生成代码或学习材料，再回本站检查、修改和整理 | 本站不承担模型费用；需提示将离开本站 |
| 站内增强模式 | 后续受限 API 试点 | 在固定步骤内获得追问、提示、整理和自测增强 | 有体验码、字段白名单、预算上限、安全拦截和降级 |

# 4. 网站学习路线主线

网站正式收敛为 8 阶段学习路线：5 章基础课程 + 2 个完整实践项目 + 1 个成果展示与复盘阶段。AI 课程树只承载前五章，学习路线页负责串联课程、项目和成果；短课采用“简短讲解 → 小互动 → 一个问题 → 进度记录”，实践项目采用完整任务流程。

| 阶段 | 主题 | 建议时长 | 学习结果 | 主要成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识人工智能 | 10–15 分钟 | 能区分 AI、自动化和普通程序 | 生活中的 AI 分类卡 |
| 2 | 机器学习与深度学习 | 10–15 分钟 | 理解数据、训练、模式和误差 | 分类器小实验 |
| 3 | 大语言模型如何工作 | 10–15 分钟 | 理解 Token、预测和幻觉 | 猜下一个词 |
| 4 | 什么是 Agent | 10–15 分钟 | 理解目标、计划、工具、记忆与检查 | 任务分解排序 |
| 5 | 如何正确、安全地使用 Agent | 10–15 分钟 | 会核验、保护隐私并避免代写依赖 | 风险判断清单 |
| 6 | 实践项目 1：AI 创作实验室 | 45–120 分钟 | 把想法变成可运行作品并迭代 | 小游戏/小工具/网站 |
| 7 | 实践项目 2：AI 学习实验室 | 45–90 分钟 | 完成提问、整理、导图、自测和复盘 | 个人学习资料包 |
| 8 | 学生成果展示与复盘 | 持续更新 | 表达过程、反思修改并展示成果 | 成果页；审核后可分享 |

## 4.1 每节短课的固定模板

- 本课能做什么：一句话成果、预计时间和先修要求。

- 从生活场景开始：先让学生观察或选择，再给出术语。

- 核心概念：一次只解释一个关键点，使用图解或对比。

- 动手试一试：一个无需登录即可完成的小互动。

- 容易误解的地方：突出 AI 会犯错、需要核验。

- 检查理解：一个选择题、排序题或一句话解释。

- 本课小结：三个要点，并连接下一课。

- 给家长看的成果：说明孩子做了什么，而不是只报告“看完”。

# 5. 全站信息架构与导航

图 1  V0.2 网站信息架构

## 5.1 一级导航

桌面端一级导航建议控制在 6 个主入口；“关于、隐私、条款、反馈、更新日志”等统一放入页脚。首页 Logo 作为返回首页入口，不重复增加“首页”文字项。

| 导航项 | 主要用户问题 | 落点 |
| --- | --- | --- |
| 学习路线 | 我应该从哪里开始？ | 8 阶段路线、时长、先修、成果与当前进度 |
| AI 课程 | 有哪些系统知识？ | 章节树、课程文章、互动和连续阅读 |
| AI 创作实验室 | 怎样用 Agent 做出东西？ | 实践项目 1 的流程、模板、预览和成果导出 |
| AI 学习实验室 | 怎样用 Agent 帮助学习？ | 实践项目 2 的主题、讲解、笔记、导图和自测流程 |
| 学生成果 | 别人做出了什么？ | 审核作品、修改过程和反思；公开后可分享 |
| 家长专区 | 是否安全、有价值？ | 价值、边界、陪伴建议、FAQ 与政策入口 |

## 5.2 三条主路径

- 学生首次学习：首页 → 学习路线 → 第一课 → 小互动 → 下一课。

- 学生想做作品：首页/学习路线 → AI 创作实验室 → 选择项目 → 完成步骤 → 预览 → 导出成果。

- 学生想提高学习效率：首页/学习路线 → AI 学习实验室 → 选择主题 → 定位卡点 → 生成资料包 → 自测。

- 家长了解项目：首页 → 家长专区 → 课程路线/成果样例 → 安全说明。

## 5.3 跳转规则

- 全站始终保留一级导航；课程正文不弹出营销内容。

- 课程跳到实验或项目时保留来源；完成后提供“回到本课”和“继续下一步”。

- 课程页底部只突出一个主动作：下一篇；返回路线和上一页作为次要动作。

- 所有深层页面显示面包屑；移动端只保留最近两级。

- 外部工具链接明确提示将离开本站；不直接把未成年人引导到不受控社区。

# 6. 参考 labuladong 的布局原则

参考对象的价值不在于某种配色或组件，而在于它把大体量知识组织成了稳定、可连续阅读的文档系统：吸顶导航承担全站定位；左侧树状目录承担课程结构；中间正文保持克制行宽；页内目录、上一篇/下一篇和阅读状态减少迷路。V0.2 将借鉴这些结构原则，并形成独立品牌与少儿课程组件。

图 2  课程页桌面与移动端布局骨架

## 6.1 建议尺寸与行为

| 区域 | 桌面端建议 | 交互规则 |
| --- | --- | --- |
| 顶栏 | 约 56px，高度稳定，白色/半透明浅底 | 吸顶；滚动时不变成大横幅 |
| 左侧课程树 | 约 288–320px，独立滚动 | 章节折叠；当前课程高亮；显示完成状态 |
| 正文 | 可用区约 760–840px；正文文字行宽更窄 | 内容优先；标题、目标、互动、小结节奏固定 |
| 页内目录 | 宽屏约 200–240px；中等屏改为顶部下拉 | 随滚动高亮 H2/H3；不抢占正文 |
| 移动端 | 单列正文 | 课程目录与页内目录进入抽屉；操作按钮不遮挡内容 |

## 6.2 借鉴与不复制的边界

| 可以借鉴 | 必须重新设计 |
| --- | --- |
| 信息层级、目录折叠、正文宽度、连续阅读、阅读状态 | 品牌名称、Logo、配色组合、图标、文案和插图 |
| 课程树 + 正文 + 页内目录的布局逻辑 | 卡片细节、按钮样式、动画和视觉语言 |
| 选中内容后进入相关操作的思路 | 具体 AI 助教交互、付费积分机制和受版权保护内容 |

# 7. 逐页框架与内容要求

## 7.1 公共首页 /

- 首屏：一句定位；主按钮“开始学习”；次按钮“看看能做出什么”。

- 两种核心能力：看懂 AI 与 Agent；用 Agent 创作和学习。

- 8 阶段路线预览：清楚区分 5 章课程、2 个实践项目和成果阶段，显示时长与成果，不使用无限卡片瀑布流。

- 两个 Demo：以完成后的作品和资料包为主视觉，再展示过程。

- 精选成果：展示需求、修改前后和反思，而不只展示截图。

- 家长信任区：公益、数据最小化、不是代写、使用时长建议。

- 页脚：关于、隐私、未成年人保护、条款、反馈、更新日志和备案。

## 7.2 学习路线 /learn

页面开头说明适合年龄、预计总时长、是否需要编程基础和最终成果。路线不是装饰性时间轴，而是可以直接进入章节、显示状态并理解先后关系的学习地图。

## 7.3 课程目录 /courses

采用阶段与章节列表，默认显示推荐顺序。每个条目必须展示标题、学习目标、适合年龄、预计时间、互动标记、成果和状态。避免使用只有封面和标题的大卡片墙。

## 7.4 课程阅读页 /courses/[chapter]/[lesson]

- 正文顶部：面包屑、标题、预计时间、适合年龄、学习成果。

- 正文中部：生活场景、核心概念、内嵌互动、误区、检查理解。

- 正文侧边：课程树和页内目录；移动端收进抽屉。

- 正文底部：小结、成果记录、反馈、更新时间、上一篇/下一篇。

- 可选操作：收藏、标记不懂、添加笔记；首版可使用本地存储。

## 7.5 项目、成果与家长页面

| 页面 | 必须呈现的内容 | 首版边界 |
| --- | --- | --- |
| AI 创作实验室 | 项目选择、最终效果、步骤、预览、修改记录和成果导出 | 模板化项目；真实模型调用可选 |
| AI 学习实验室 | 主题、卡点、分步讲解、笔记、导图、自测和总结 | 先提供完整示例和引导式流程 |
| 学生成果 | 想法、版本变化、最终成果、学到的能力 | 仅团队或授权作品；不开放匿名上传 |
| 家长专区 | 价值、安全、家庭用法、成果样例和 FAQ | 不承诺提分，不宣传代写 |
| 政策页面 | 隐私、未成年人保护、条款、纠错和联系方式 | 公开可访问，语言清楚 |

# 8. Demo 1（学生端：AI 创作实验室）

核心任务 学生用自然语言把一个想法变成可运行的浏览器作品，并通过试玩、发现问题和多轮修改理解 Agent 创作流程。

## 8.1 首批项目模板

- 英语单词闯关游戏。

- 古诗词填空游戏。

- 数学口算挑战。

- 番茄钟或学习计划工具。

- 个人兴趣介绍网站。

## 8.2 完整流程

- 描述想法：学生用一句话说清楚对象、玩法和希望的结果。

- 补全需求：通过固定问题确认页面、规则、反馈和难度。

- 形成计划：把任务拆成页面、数据、交互和检查项。

- 生成初版：使用外部 Agent 或未来站内受限 Agent 生成 HTML/CSS/JS。

- 试玩检查：在网站沙盒预览，记录看不懂、不能用或不符合预期之处。

- 指挥修改：学生明确提出修改理由并比较版本。

- 整理成果：首版生成本地成果页或单文件导出并填写反思；公开阶段经审核后才提供可失效的分享链接与二维码。

## 8.3 页面结构

| 区域 | 内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 项目说明 | 最终效果、适合年级、预计时间、所需工具 | 先看成果，再决定是否开始 |
| 需求画布 | 受众、功能、规则、界面、完成标准 | 把模糊想法变成可执行需求 |
| 步骤轨道 | 当前步骤、检查项、已完成记录 | 保留过程，避免“一句话生成” |
| 预览沙盒 | 粘贴或加载 HTML/CSS/JS，受限 iframe 运行 | 立即试玩，不要求复杂本地环境 |
| 版本记录 | 修改原因、前后对比、问题是否解决 | 训练调试和核验能力 |
| 成果页 | 截图、能力标签和反思；公开阶段审核后再增加链接与二维码 | 形成可展示证据 |

## 8.4 不依赖站内 API 的首版实现

公益首版提供两条低成本路径：没有外部 Agent 账号的学生可使用预置模板走完需求、测试和修改方法；具备经允许外部 Agent 的学生，可在外部工具生成代码后粘贴回本站预览和修改。网站负责教学流程、需求模板、检查清单、版本记录与成果整理，不承担每次模型调用费用。

| 首版技术边界 | 具体规则 |
| --- | --- |
| 允许的作品 | 仅接收自包含的 HTML、CSS 和原生 JavaScript；不支持服务端程序、npm 依赖或数据库。 |
| 禁止的能力 | 禁止外部网络请求、文件系统访问、API Key、持久化凭据、未经允许的浏览器存储、顶层跳转和弹窗。 |
| 运行隔离 | “纯前端”不等于天然安全；需使用独立来源的 sandboxed iframe 或 Worker，配合严格 CSP、代码/输出体积上限、超时/强制重置和错误捕获。 |
| 成果导出 | 首版优先导出单文件静态 HTML；公开托管、分享链接和二维码需在安全审核与资源预算明确后开放。 |

教学底线 页面必须要求学生解释“我想改什么、为什么改、怎样判断成功”。如果只保留一个输入框和最终成品，学生仍是观看者。

## 8.5 完成标准

- 作品能在现代浏览器中运行，无明显报错。

- 至少完成两次有明确理由的修改。

- 学生能用自己的话说明核心功能和一项限制。

- 作品页不暴露真实姓名、学校、班级和联系方式。

# 9. Demo 2（学生端：AI 学习实验室）

核心任务 学生选择一个真实学习主题，借助受约束的 Agent 方法定位卡点、分步理解，并整理出可复习、可自测的个人学习资料包。

## 9.1 示例主题

首个完整示例建议采用“初中物理：浮力”。它包含概念、公式、生活现象、图示和计算，能展示追问、分步讲解、误区判断、笔记、思维导图和自测的完整价值。

## 9.2 完整流程

- 选择主题：输入课程、章节、年级和自己的困惑。

- 定位卡点：通过 2–4 个问题判断是概念、条件、公式还是计算困难。

- 分步讲解：每次只推进一步，先让学生回答，再决定下一步。

- 检查理解：通过一个相似情境或小题验证是否真的理解。

- 整理资料：生成一页精简笔记、知识卡片和思维导图。

- 针对薄弱点自测：生成少量题目并解释错因。

- 形成总结：记录掌握内容、仍需复习的知识点和下一步建议。

## 9.3 最终资料包

| 输出 | 内容要求 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 一页精简笔记 | 定义、条件、公式、典型思路、易错点 | 打印或课前快速复习 |
| 思维导图 | 章节层级和知识联系，不堆叠长句 | 理解整体结构 |
| 知识卡片 | 一个问题对应一个简短答案 | 主动回忆 |
| 自测题 | 覆盖薄弱点，难度适龄，附步骤而非只给答案 | 检验理解 |
| 错因与薄弱点 | 区分概念错误、条件遗漏、计算和表达问题 | 制定复习重点 |
| 学习总结 | 学习前后变化、仍不确定处、下一步 | 学生和家长共同查看 |

## 9.4 首版低成本形态

首版提供两种入口：第一种是无需任何 Agent 账号的“浮力”预置体验，以规则化诊断和静态数据模拟每一步，帮助学生完整学习方法，但不宣称是真正自由 Agent；第二种是“自主实践任务单”，引导学生在经允许的外部 Agent 中完成对话，再把关键信息带回本站整理。待试点证明使用价值后，再把固定流程接入站内 API。

API 接入形态 零 API 预置体验与未来 API 版共用同一份 JSON 数据结构。接入模型后仍采用固定学习工作流，而非通用聊天；模型只提交卡点判断、逐步提示、笔记、导图节点、自测与复习建议等字段。服务端必须执行 schema 校验、字段白名单、长度限制与转义，失败时有限重试并降级到预置内容；前端只用受控组件渲染，拒绝任意 HTML。

## 9.5 教学约束

- 默认先提问和提示，不直接给最终作业答案。

- 讲解必须匹配年级和已学知识，必要时让学生确认教材版本。

- 数学、物理计算需进行第二次检查；不确定时明确说明。

- 生成材料必须允许学生编辑，不能把模型输出视为权威答案。

- 笔记、导图和自测记录必须支持修改、删除与导出；学生始终拥有最终决定权。

- 自测结果只用于学习反馈，不用于医学、心理或能力诊断。

# 10. API 成本控制与接入闸门

模型 API 不应成为网站第一天就必须承担的固定成本。V0.2 将课程内容、项目流程和模型调用解耦：没有 API 时网站仍能学习；接入 API 后只增强少量高价值步骤，而不是让每个页面访问都产生调用。

## 10.1 零 API 也能完成的功能

- 课程阅读、路线图、全文搜索和阅读进度。

- 预置语料的“猜下一个词”、分类器和 Agent 任务排序。

- 项目需求画布、提示词模板、检查清单和版本记录。

- 浏览器端代码预览、静态思维导图和示例资料包。

- 作品展示、家长专区、反馈和政策页面。

## 10.2 真实 API 的开放顺序

| 优先级 | 功能 | 原因 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 选中课程段落后解释 | 上下文短、价值明确、容易评测 | 限制字数、每日次数、固定系统提示 |
| P1 | 将已完成对话整理为笔记 | 单次调用即可形成可见成果 | 结构化 JSON、缓存、允许编辑 |
| P2 | 针对薄弱点生成 3–5 题 | 能闭环学习，但需质量评测 | 题型模板、答案校验、教师样本 |
| P2 | 项目需求补全和修改建议 | 能提升创作过程 | 固定步骤、禁止任意工具调用 |
| P3 | 开放式长期聊天 | 成本与安全不确定性最高 | 不作为早期功能 |

## 10.3 成本与安全控制

- 统一模型网关：前端永远不保存服务商密钥。

- 按功能设额度：区分解释、整理、生成题目和代码任务的上限。

- 上下文最小化：只发送当前课程片段、学生问题和必要历史。

- 缓存与去重：相同课程概念的公共解释可以复用。

- 模型分层：普通整理使用低成本模型，复杂核验才使用高能力模型。

- 会话摘要：长对话只保留结构化摘要，不反复传输全部内容。

- 预算告警和自动降级：达到日/月阈值后切回预置内容或排队。

- 先评测再开放：每个 AI 功能必须有题库、失败样例和人工复核流程。

预算公式 月模型成本 = 月活学生 × AI 功能启用比例 × 人均月会话数 × 单次平均成本。正式接入前必须用真实日志估算后三项，而不是只比较模型单价。

# 11. 内容、互动与进度系统

## 11.1 内容作为独立资产

课程正文使用 MDX/Markdown 管理；互动实验、提示框、测验、项目步骤和成果预览以标准组件插入。内容负责人可以在不修改页面布局的情况下编写课程，技术负责人可以在不改文章正文的情况下升级组件。

## 11.2 首批标准组件

| 组件 | 用途 | 首版实现 |
| --- | --- | --- |
| LessonGoal | 学习目标、时长、先修和成果 | 静态组件 |
| ConceptCard | 一个核心概念和生活化例子 | 静态组件 |
| MiniLab | 轻量互动或预置模拟 | React + 本地状态 |
| CheckUnderstanding | 选择、排序、简答自检 | 本地判定或预置反馈 |
| Misconception | 易错点和核验提醒 | 固定样式提示框 |
| ProjectStep | 项目步骤、检查项和过程记录 | localStorage；未来同步账户 |
| OutputPack | 笔记、导图、卡片和自测输出 | 静态示例；未来结构化生成 |
| ParentNote | 家长可见成果与陪伴建议 | 静态组件 |

## 11.3 课程元数据

| 字段 | 示例 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| slug | llm-next-token | 稳定 URL 与搜索标识 |
| title / order | 大语言模型如何工作 / 3 | 生成课程树和上一篇/下一篇 |
| age / duration | 10–14 / 12 min | 显示适龄与时间预期 |
| outcome | 完成词语预测实验 | 成果导向 |
| prerequisites | [ai-basics] | 控制推荐顺序 |
| labs / projects | [next-token-demo] | 关联互动与项目 |
| status / updatedAt | published / 2026-07-26 | 发布与维护 |
| reviewer | team-member-b | 内容复核责任 |

## 11.4 进度设计

首版可用浏览器 localStorage 记录“未开始、学习中、已完成”和项目检查项，不要求注册。界面必须说明这些记录只保存在当前浏览器。未来需要跨设备、班级或作品保存时，再引入账户与数据库。

# 12. 视觉与交互规范

## 12.1 视觉基调

视觉方向 像一本清晰、现代、可以动手操作的学习手册：明亮、克制、有科技感但不幼稚。

| 设计变量 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 页面背景 | #FFFFFF / #F8FAFC | 正文纯净，侧栏和辅助区用极浅灰区分 |
| 主色 | #2563EB | 用于当前位置、主按钮和关键链接 |
| 辅助色 | #0F766E | 用于完成状态与 AI 学习实验室模块 |
| 提醒色 | #B45309 | 用于注意和核验，不大面积铺色 |
| 正文色 | #1F2937 | 比纯黑柔和，保证对比度 |
| 中文字体 | 系统无衬线 / 思源黑体 / 微软雅黑 | 正文桌面 16–18px，行高约 1.7 |
| 圆角 | 8–12px | 只用于卡片、输入和互动，不给所有元素套卡片 |
| 阴影 | 极弱或不用 | 主要依靠边框、间距和层级 |

## 12.2 阅读与交互原则

- 一个页面只有一个主要任务；首屏只保留一个主按钮和一个次按钮。

- 每段尽量控制在 3–5 行；术语第一次出现时用生活化解释。

- 提示框只保留“注意、试一试、给家长看”三类，颜色固定。

- 代码先展示运行结果，再解释关键部分，不默认展开大段源码。

- 互动控件有文字标签、键盘焦点和明确反馈，不能只靠颜色表达。

- 减少弹窗、悬浮装饰、卡片堆叠、渐变和大面积动画。

- 移动端所有主要动作可单手触达，但浮动按钮不得遮挡正文。

## 12.3 品牌独立性

可参考 labuladong 的信息架构和阅读节奏，但应重新设计 Logo、名称、配色、图标、插画、课程卡片和互动反馈。上线前进行一次“相似性检查”，避免品牌和页面细节形成一一对应。

# 13. 技术架构与部署

## 13.1 首版技术栈

| 层级 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | Next.js + TypeScript | 适合内容页、SEO、组件化和未来服务端能力 |
| 样式 | Tailwind CSS + tokens.css | 减少零散样式，便于两人协作 |
| 内容 | MDX/Markdown + schema 校验 | 课程可版本管理并插入互动组件 |
| 互动 | React + SVG/Canvas | 轻量、可复用、首版无需模型服务 |
| 搜索 | 静态全文索引 | 不依赖数据库即可搜索课程 |
| 测试 | Vitest + Playwright | 覆盖组件逻辑、跳转和响应式 |
| 统计 | 隐私友好的自托管统计 | 了解访问和完成率，减少第三方数据暴露 |
| 部署 | Docker + Nginx + HTTPS | 阿里云、腾讯云及其他环境均可迁移 |

## 13.2 架构分层

首版 浏览器 → Next.js 静态/服务端渲染 → MDX 内容与本地互动。没有账户数据库，也没有模型网关。

增强版 浏览器 → 应用 API → 鉴权/额度/审核 → 模型网关 → Kimi、DeepSeek 或其他合规服务；数据写入 PostgreSQL，对象存储保存授权作品。

## 13.3 部署路径

- 开发阶段使用本地与预览环境；先确定域名、品牌配置和环境变量约定。

- 若使用中国大陆节点，预留 ICP 备案时间和材料；正式要求以届时官方信息为准。

- 云服务器使用 Ubuntu LTS；安全组仅开放 80/443 和受控管理端口。

- Docker Compose 运行应用，Nginx 负责反向代理、压缩、缓存和 HTTPS。

- 图片和成果封面后续迁移到 OSS/COS；流量增长后再启用 CDN。

- main 分支发布；先部署测试环境，通过验收后再发布生产。

- 备份配置与未来数据库；记录版本、发布时间和可执行回滚步骤。

## 13.4 安全底线

- 模型和第三方服务密钥只在服务端，不进入前端、日志或公开仓库。

- 代码预览使用 sandboxed iframe，限制网络、存储和高风险浏览器能力。

- 首版不收集真实姓名、学校、班级、公开头像和精确位置。

- 个人成果默认私密且不可索引；未来公开发布需学生/监护人确认与人工审核，并支持删除、失效、举报和管理员下架。

- 错误监控不得记录完整学生输入、密钥或敏感个人信息。

# 14. 两人分工与协作规则

## 14.1 推荐职责

| 工作包 | 成员 A：产品/内容/公共页面 | 成员 B：技术/互动/部署 |
| --- | --- | --- |
| 共同冻结 | 定位、站点地图、课程模板、视觉变量 | 路由、内容字段、组件接口、验收方式 |
| 主要负责 | 首页、家长专区、课程文案、项目任务单、成果故事 | 脚手架、课程壳层、互动、搜索、预览沙盒、部署 |
| 质量复核 | 适龄、教学逻辑、成果是否清楚、图片授权 | 响应式、性能、可访问性、安全和测试 |
| 交叉评审 | 审核技术页面的用户路径与提示文案 | 审核内容字段、链接和组件使用方式 |
| 上线责任 | 确认内容、政策页面和示例作品 | 构建、备份、发布、监控和回滚 |

如果两个人能力结构不同，可以交换 A/B；但每个模块仍只设一个最终负责人。全局路由、设计变量和内容字段由一人维护，另一人通过评审提出修改。

## 14.2 开工前冻结四个接口

- routes.ts：一级导航、路由命名、面包屑和上一篇/下一篇规则。

- tokens.css：颜色、字号、间距、圆角、正文宽度和响应式断点。

- content.schema.ts：课程、实验、项目、作品和家长内容字段。

- components/README.md：内容作者允许使用的 MDX 组件与参数。

## 14.3 Git 与集成

- main 为稳定分支；每项功能从短生命周期 feature 分支开发，经 Pull Request 合并。

- 单个任务控制在 0.5–2 天；一个 PR 只解决一个主题。

- PR 包含改动说明、验证方式、截图、移动端影响和内容字段变化。

- 每周至少两次短同步：一次冻结接口与排除阻塞，一次集成验收。

- 内容和组件并行时先用占位内容验证结构，不等待全部文章完成。

# 15. 实施计划与验收标准

## 15.1 建议里程碑

| 阶段 | 时间建议 | 共同产出 | 可并行工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可演示版 | 第 1–3 周 | 网站壳层、2 篇标杆课、2 个概念互动、双项目可点击流程 | A 定内容和任务单；B 搭组件与页面 |
| 小范围封测 | 第 4–8 周 | 前五章课程、双项目完整样例、进度、资料包、家长与安全页面 | 内容、项目组件和学生测试并行 |
| 公开公益测试 | 第 9–14 周 | 响应式、可访问性、性能、安全审核、私密分享治理、监控与反馈闭环 | A 内容验收；B 工程验收；共同修复 |
| 受限 API 试点 | 封测后按数据决定 | 少量高价值调用、固定 JSON 输出、额度和熔断 | 先验证效果与单用户成本，再扩大 |

以上均为累计时间，口径是两人全职、已有课程大纲与主要素材：约 3 周做出可演示原型（网站框架 + 2 篇标杆课 + 每个实践项目 1 个受控案例），6–8 周进入小范围学生封测，10–14 周达到公开公益测试条件。若课程需要从零教研与原创，另加 2–4 周内容生产；若两人均为业余开发，整体周期建议乘以 1.8–2.5。Vibe Coding 能加快页面与组件实现，但不会替代课程编写、适龄检查、安全评审、真实学生测试和上线验收。

## 15.2 首版验收清单

- 结构：所有一级页面可访问，无死链；从首页两次点击内进入第一课。

- 布局：1440px 显示课程树、正文和页内目录；960px 以下目录收起；360px 无横向溢出。

- 路线：8 阶段主线可见；AI 课程树只含前五章，学习路线串联 5 章课程、2 个实践项目和成果阶段。

- 课程：前五章至少完成 5 篇标杆课；每篇包含目标、互动、检查和小结。

- Demo 1：学生能完成需求、计划、预览、至少两次修改和成果页流程。

- Demo 2：学生能走完卡点、讲解、笔记、导图、自测和总结的示例流程。

- 完成分级：任一实践项目完成记为“项目入门完成”；两个项目和两类成果均完成才记为“完整学习路线完成”。

- 模式说明：预置体验无需 Agent 账号；自主实践明确依赖外部 Agent；站内增强只在受限 API 试点开放。

- 资料控制：学生可修改、删除和导出笔记、导图及自测记录；删除后不再在前端或缓存中出现。

- 成本：关闭模型 API 后，所有基础课程和引导式项目仍可使用。

- API 闸门：试点环境设有单用户、单日和全站硬额度；达到上限自动关闭调用并回退到无 AI 流程。

- 可观测性：关键学习事件、模型错误、预算消耗和安全拦截可被追踪，但不记录不必要的未成年人身份信息。

- 家长：3 分钟内找到价值、安全原则、成果样例和常见问题。

- 性能：核心页面轻量；图片按需加载；发布前完成 Lighthouse 等检查。

- 可访问性：键盘可操作、焦点清楚、图像有替代文本、对比度达标。

- 安全：无前端密钥、无无审核上传、无不必要未成年人个人信息收集。

- 分享治理：个人成果默认私密且不可被搜索引擎索引；公开前需学生/监护人确认与人工审核，并支持删除、链接失效、举报和管理员下架。

- 部署：有测试环境、生产环境、备份方式、监控和可执行回滚步骤。

## 15.3 首轮数据指标

| 指标 | 建议观察值 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 第一课进入率 | 首页访问后进入第一课的比例 | 验证首页与路线是否清楚 |
| 课程完成率 | 开始后完成检查理解的比例 | 验证内容节奏 |
| 项目启动率 | 完成前五章后进入任一实践项目的比例 | 验证主线承接 |
| 项目完成率 | 完成成果页或资料包的比例 | 验证项目是否过长或卡住 |
| 修改次数 | Demo 1 中有理由的修改次数 | 验证学生是否真正参与 |
| 复习行为 | 资料包再次查看或自测次数 | 验证 Demo 2 是否有持续价值 |
| 单次 AI 成本 | 仅在试点阶段记录 | 决定是否扩大 API |

# 16. 风险、合规与待确认事项

## 16.1 主要风险与控制

| 风险 | 早期信号 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 范围失控 | 不断增加聊天、账户、社区和 App | 冻结首版清单；新需求进入后续列表 |
| 课程质量不稳 | 数量增长但模板、语言和互动不一致 | 先做 5 篇标杆课；双人复核后复制 |
| 两个 Demo 变成展示 | 只有输入框和成品，没有过程 | 强制需求、测试、修改和反思步骤 |
| API 成本失控 | 每次访问都调用模型，长上下文重复发送 | 零 API 基线、额度、缓存、摘要、告警和降级 |
| 模型错误影响学习 | 答案超纲、错误却表达自信 | 适龄提示、检验题、第二次检查和反馈入口 |
| 参考站过度相似 | 布局、配色、文案和细节一一对应 | 只保留信息架构，建立独立品牌和组件 |
| 未成年人数据风险 | 要求真实姓名、学校、头像或公开联系方式 | 数据最小化；首版不强制注册、不开放上传 |
| 公开分享被滥用 | 作品可索引、无法删除、无举报与下架 | 默认私密；审核后发布；可失效、举报和管理员下架 |
| 两人合并冲突 | 同时大改路由、全局样式或 schema | 单一负责人、短分支、接口先冻结 |

## 16.2 合规基线

- 若使用中国大陆服务器，应按实际业务办理网站备案；以正式上线时的官方要求为准。

- 处理不满 14 周岁未成年人个人信息，需要取得其父母或其他监护人的同意。

- 面向未成年人提供网络产品与服务时，应落实个人信息保护、内容安全和沉迷防治等要求。

- 未来面向公众提供生成式 AI 功能时，应进一步评估生成式 AI 服务、算法备案、生成内容标识和模型服务合规要求。

- 首版通过公开阅读、最少数据、无开放上传和无开放式聊天降低风险；学校或规模化上线前仍建议进行专业合规审查。

说明 本文件用于产品和工程规划，不构成法律意见。法规、备案流程和平台规则可能变化，正式上线前必须按届时官方要求复核。

## 16.3 开工前需要确认的 9 项

- 正式名称、Logo 方向与域名。

- 首轮重点年龄：小学高年级、初一/初二，还是统一 10–14 岁。

- 前五章每章是一篇标杆课，还是拆成 2–3 节短课。

- Demo 1 首个明星项目：知识闯关游戏、口算挑战或个人网站。

- Demo 2 首个完整主题是否采用“初中物理浮力”。

- 首版采用“预置案例 + 外部 Agent 任务单”，还是增加小范围体验码。

- 学生成果首批由团队制作，还是邀请学校提供授权案例。

- 服务器区域与备案节奏。

- 两人的具体职责、每周投入时间和 V0.2 冻结日期。

# 17. 附录：路由、目录结构与参考来源

## 17.1 建议路由

| 页面 | 推荐路由 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | / | 唯一品牌入口 |
| 学习路线 | /learn | 8 阶段总览与进度 |
| 课程目录 | /courses | 阶段与章节列表 |
| 课程文章 | /courses/{chapter}/{lesson} | 稳定、可读、可分享 |
| AI 创作实验室 | /projects/create | 实践项目 1 总入口 |
| 创作项目 | /projects/create/{slug} | 需求、步骤、预览和成果 |
| AI 学习实验室 | /projects/learn | 实践项目 2 总入口 |
| 学习主题 | /projects/learn/{slug} | 卡点、讲解和资料包流程 |
| 作品列表/详情 | /works、/works/{slug} | 仅展示审核后的作品 |
| 家长专区 | /parents | 价值、安全、陪伴与 FAQ |
| 关于与政策 | /about、/privacy、/terms、/safety | 页脚入口 |

## 17.2 建议目录结构

| 目录 | 职责 |
| --- | --- |
| src/app/ | 页面路由与页面级数据加载 |
| src/components/layout/ | 顶栏、页脚、课程侧栏、面包屑、抽屉 |
| src/components/course/ | 课程壳层、目标、提示、测验和连续导航 |
| src/components/labs/ | 纯前端互动实验 |
| src/components/projects/ | 项目步骤、需求画布、预览和资料包 |
| src/config/ | 导航、路线、设计变量和内容字段 |
| content/courses/ | 基础课程与章节导读 |
| content/projects/ | 两个 Demo 的任务、步骤和示例 |
| content/parents/ | 家长文章、安全说明和 FAQ |
| content/works/ | 审核后的作品数据 |
| public/images/ | 原创插图、截图和成果封面 |
| tests/ | 组件、路由与端到端测试 |
| infra/ | Docker、Nginx、部署和备份脚本 |

## 17.3 参考来源

[R1] labuladong，AI Coding 本章导读：https://labuladong.online/zh/ai-coding/ai-guide/；用于观察课程树、正文层级、页内目录与连续阅读。

[R2] labuladong，AI 助教随时答疑：https://labuladong.online/zh/algo/intro/ai-assistant/；用于理解上下文相关提问和选中内容提问的产品思路。

[R3] 工业和信息化部，ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统；用于正式部署时核对中国大陆网站备案要求。

[R4] 国家互联网信息办公室，《中华人民共和国个人信息保护法》；第三十一条涉及不满十四周岁未成年人个人信息处理。

[R5] 国务院，《未成年人网络保护条例》；用于未成年人网络产品与服务规划核对。

[R6] 国家互联网信息办公室等，《生成式人工智能服务管理暂行办法》；用于未来面向公众接入生成式 AI 功能时的合规评估。

## 17.4 V0.1 → V0.2 变更摘要

| 变化 | V0.1 | V0.2 |
| --- | --- | --- |
| 产品主线 | 课程、实验、创作、作品等并列 | 5 章课程 + 2 个实践项目 + 1 个成果阶段 |
| Demo 定位 | 创作项目为首版示例；学习效率散落在课程中 | Agent 创作与 Agent 学习均升级为完整核心项目 |
| 导航 | 学习路线、课程、实验室、创作工坊、作品、家长 | 学习路线、AI课程、AI创作实验室、AI学习实验室、成果、家长 |
| AI 成本 | 首版原则上不开放聊天 | 明确零 API 基线、试点闸门和功能开放顺序 |
| 参考站 | 概括性借鉴信息架构 | 加入明确布局尺寸、响应式规则和不复制边界 |
| 实施 | 约 3–4 周结构验证 | 3 周可演示、6–8 周封测、10–14 周公开测试 |